河南工业大学文件

校政发〔2015〕15号

关于印发

《河南工业大学教育信息化三年发展规划（2015-2017）》的通知

各单位：

《河南工业大学教育信息化三年发展规划（2015-2017）》已经学校研究同意，现予以印发。请各单位认真遵照执行。

附件：河南工业大学教育信息化三年发展规划（2015-2017）

二〇一五年七月十日

附件:

河南工业大学教育信息化三年发展规划

# （2015-2017）

随着物联网、云计算、移动互联网等新一代信息技术的快速发展，教育信息化已经进入智慧化时代，促进信息资源共享，提高教育质量和教育水平，已经成为高等学校进一步增强核心竞争力的必然选择，其建设水平是学校综合实力和现代化水平的重要标志。为应对信息技术发展的挑战，改进教育管理方式，提升管理水平和服务效率，根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》和《河南省教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》，结合我校实际，特制定本规划。

一、现状与挑战

（一）发展现状

1.基础设施基本完善

学校建有河南省第一个万兆校园网和第二个校园一卡通。目前具有教育科研网、联通、移动、电信四个出口，总带宽11.8G。三个校区之间实现光纤互联互通，网络覆盖所有教学、办公、学生宿舍区域。莲花街校区建设了高速骨干光纤网络，实现了无线网校园全覆盖。建有320个数字标准化考场、180个多媒体教室和录播教室，保证了学校各项工作的顺利开展。

2.应用系统日趋丰富

学校建有省内高校第一个信息门户平台，实现了统一身份认证、应用单点登录和数据共享。目前，在网运行各类软件及应用系统50余个，覆盖了教务、科研、管理、服务等诸多方面。建有24个电子资源数据库和54.5万余种电子图书；建有国家、省和校级精品课程电子资源，总容量空间突破300TB。以“一卡通”系统为核心的生活服务系统群，涵盖了身份识别、图书借阅、餐饮、消费、电控、水控、门禁、报到、考试、就医等一系列师生事务，真正实现了校园内的一卡通行。学校建有门户网站，各单位基本建立了自己的二级网站，形成了较为完善的网站群和功能板块。

3.受益面不断扩大

学校登记在网IP数量达到2万个，峰值在网用户数达到1.3万个。在教学方面，基本实现了教学过程的信息化；在科研方面，科研管理云平台、各类电子资源数据库和电子图书资源为科学研究提供了保障；在办公方面，以电子校务为核心的办公软件系统群保障了各项工作的顺利进行；同时，信息化建设还为省高考网络评卷、网上招生、计算机等级考试、英语四六级和成人学位英语网络报名等各项工作提供了软硬件环境和技术保障。

4.信息管理逐步规范

制订了《校园网管理办法》等一系列的管理规章制度，对信息化的软硬件设施设备管理和使用进行了科学规范和严格规定，使信息化工作有法可依、有章可循。同时，建立健全了各项备案核准资质，对信息化软硬件进行了安全定级和风险评价。制定了各项信息化安全处置应急预案，定期接受上级部门的监督检查，确保我校的信息化工作安全稳定有序进行。

（二）存在问题

1.缺乏整体规划，存在“信息孤岛”

学校信息化建设十多年来，缺乏统一的规划和信息标准。信息化建设缺乏统筹协调，已建项目存在着部门分散建设、缺少互联互通的问题。数据来源多样，缺乏完整性、一致性、准确性、权威性，信息无法高效共享和交流，“信息孤岛”现象还普遍存在。

2.建设不均衡，重复和浪费现象严重

由于部门业务需求不同，借助于信息技术开发、设计改善业务的程度不同，使用信息资源的认识不同，对口上级部门信息技术应用要求不同等，使得各信息化系统建设发展很不平衡，普遍存在软硬件资源重复建设、重复投入现象，造成资源和投资的浪费，以及高耗能、高空间占用的问题。

3.资金投入重硬轻软，资源利用率低

学校对信息化建设的投入集中在网络基础设施设备的建设、更新和维护上，大部分软件系统建设还停留在信息存储、公告服务的水平。面向师生的综合信息服务、部门间业务协同、数据分析决策支持服务、教学科研协作交流等当前少有建设，信息化的价值未能得到充分发挥，建设效益有待提高。

4.信息化素养和专业队伍有待加强

广大师生对信息化工作重要性和必要性认识尚不能满足信息化快速发展的要求，应用信息技术的能力相对滞后，专业技术培训缺乏。现有信息化专业队伍与建设应用需求、维护运行规模不相适应，信息化管理机构有待健全，管理运行机制有待改进，运维效率有待提高。

（三）机遇与挑战

党和国家高度重视教育信息化工作为学校信息化建设带来新的发展契机。党的十八大提出把“信息化水平大幅度提升”纳入全面建成小康社会的目标之一。习近平总书记在中央网络安全和信息化领导小组会议中指出：“没有信息化就没有现代化。”教育部和河南省也把教育信息化作为重点任务和教育现代化重要指标之一，这都为学校信息化建设带来新的发展机遇。

信息技术的快速发展给信息化建设带来了跨越式革新的机遇。随着云计算、物联网等新一代信息技术的快速发展，大数据时代已经来临。大数据影响了教育模式、教学方式，科学研究方式和模式，管理方式与模式等变革，尤其在个性化学习方面，影响更加深远。大数据将驱动教育决策，为教育提供改革依据。信息技术的快速发展已经开启了教育科学发展的新时代。

学校中长期发展目标对信息化建设提出更高的要求。学校第二次党代会提出建设高水平大学的发展目标，需要有高水平的信息化支撑和服务。借助信息技术手段优化资源环境，加强信息化技术与教学、科研和管理的深度融合，推进教育治理体系和治理能力现代化是建设高水平大学的必然选择。

二、指导思想和发展目标

（一）指导思想

以国家、教育部和省信息化建设规划为指导，以信息资源利用和信息化服务为建设核心，从学校全局出发，统筹规划，为师生提供全面、高效、综合的教学研究资源和信息化服务，为管理提供数据分析和决策支持服务。切实发挥信息化在学校的教育教学改革和科学发展中的重要推动力作用，实现我校信息化建设的跨越式发展，为创建高水平教学研究型大学做出贡献。

（二）发展目标

采用成熟先进的网络技术和信息技术，推动人才培养、科学研究、管理服务等学校核心业务的变革与进步。通过信息采集标准化、信息使用共享化、系统应用集成化、数据分析即时化，实现业务流程规范化、师生服务个性化、信息资源利用合理化、决策支持科学化，建设智慧校园，使信息化整体达到国内同类高校先进水平。

三、建设的主要内容

实施“123”工程，具体内容如下:

（一）建设一套完善的信息化基础设施

1.校园基础网络

采用有线和无线技术相结合方式，建设覆盖全校的下一代高速校园网，满足不断增长的信息化应用需求对传输带宽和上网方式的要求。进一步扩展外网出口带宽，实现中国教育科研网、中国联通、中国移动、中国电信四大网络自动优化选择分配。

2.云服务数据中心

以服务器、存储、软件等计算资源虚拟化为重点，建设基于云计算技术的数据中心，为管理服务平台、数字资源平台的运行提供云服务模式支持。提高网络应用的稳定性、安全性、可靠性，满足大容量数据交换和传输的需要，实现计算、存储资源的虚拟化，按需调度分配资源。建设高标准的校园信息化核心机房和异地容灾备份机房，满足未来8-10年的学校信息化发展需要。

3.信息化应用设施

建设满足现代化教学需要的信息化环境学习教室、录播教室、网络远程实践教学教室。建设多媒体视讯交流与协作系统，为重大会议、学术讲座、学术研讨与交流等提供远程实时视音频交流与协作服务。

（二）建立两大信息化应用服务平台

1.管理服务平台

建设支撑学校人才培养、科学研究、服务社会、文化传承的信息化应用管理服务平台，通过服务集成门户展示应用，包含如下方面。

（1）综合信息门户平台

构建统一的综合信息门户和数据交换平台，实现应用的集成、身份统一认证、单点登录；实现服务集成，信息个性化定制；实现校内基础公共数据的系统间公开调用和需要保护、保密数据的授权订阅使用。建立虚拟的一站式网上公共服务大厅，实现管理业务应用一体化，为教职工和学生用户提供综合化的、个性化的、智能化的、及时的信息服务。

（2）数据服务与决策系统

开展大数据分析和辅助决策研究与建设，将海量的数据资源重构整合，对教学、科研、财务、人事、资产、生活等各类数据资源进行有机组织，构建完备的数据服务系统和教育管理决策支持系统，实现教育大数据的整合、集成、关联、分析，为学校战略决策和各单位业务管理提供数据分析服务，支撑学校的各项业务改革，推动学校整体发展，进一步提升管理、服务的现代化水平。

（3）人才培养系统群

推进信息技术与教育教学的深度融合。构建全方位一体化的教学信息化体系，实现教学资源数字化，推进跨专业、跨学科、师生共同参与的探究式、交互式、混合式教学，深化教学改革，建设网络学习系统，探讨线上线下一体化的智慧化教学新模式，提高人才培养水平。建设交互式仿真专业虚拟实验室，创新实验教学模式；建设课程制作系统和工具。

（4）科学研究系统群

以河南省高校科技服务云平台为基础，建立科研管理与统计分析系统，推进数字化科研协作支撑平台建设。建立大型科学仪器设备、学术资源、科学数据、科研成果等的网络共享机制，构建科研协作与知识共享环境，促进科研人员的知识协同与合作交流，推动科研组织模式和方法创新，为学科发展提供信息化支撑。

（5）管理服务系统群

通过管理服务信息化，实现业务监管、评估评价等功能，有效提升管理效率，优化管理与服务流程。完善和提升协同办公系统、综合教务管理系统、财务综合管理系统、学生管理系统和后勤服务管理系统的功能；建设以人事管理为核心的综合人事系统；结合条形码等技术建设资产管理系统；建设大型仪器设备开放共享管理支撑系统，构筑具有先进管理体制的校、院两级教学实验室管理平台；应用物联网技术，建设节能监管系统和资产管理系统；对现有“一卡通”系统升级改造，推进“NFC校园一卡通”建设。

（6）信息传播系统群

完善提升以校园门户网站、功能板块为主，各单位二级网站为辅的网站群的功能；充分利用新媒体宣传学校发展成就，发布信息，加强思想引领和舆论引导；做好移动客户端的开发和利用，逐步扩展相关功能；建设完善视频服务平台，实现网络视频会议、大型活动直播、网络电视直播及视频点播。

2.数字资源平台

依托云数据中心，建设满足教育教学、科研、管理和生活服务的各类静态和动态的数字资源，主要内容包括：

（1）网络教学资源

基于网络教学模式的新型在线网络学习空间建设，依托学校在粮油储藏加工、食品安全、超硬材料等学科的优势，进行微课开发、分享，制作特色鲜明的慕课优质教学资源，拓展教育教学时间和空间。通过政策引导、激励，大力推进各学科的网络课程、精品开放课程的建设。整合师生需要的生成性资源，建成与各学科门类相配套、动态更新的数字教育资源体系。

（2）图书数据资源

以数字图书馆建设为依托，建立完善的中外文电子期刊数据库，科技文献数据库、博硕论文数据库、标准数据库、电子图书资源等，扩展图书馆服务的范围和深度。

（3）数字档案资源

以数字档案馆建设为依托，加强人、财、物和工程等档案的数字化资源建设和管理，实现文字、图片、音频、视频等各类档案资源的数字化存储和检索、利用。

（三）健全三个信息化支撑体系

1.教育信息化标准体系

建立学校信息标准，规范和统一信息化建设中信息的采集、加工、存储、交换标准与软件开发、集成技术标准。保证学校信息化工作的各个环节均有据可依，从制度上保障信息化工作的规范、科学、可持续发展。

2.信息安全保障体系

大力提升网络与信息安全技术防护能力，建立多层次网络与信息安全技术防护体系，按需配置网络防护设备和软件，全面实施信息安全等级保护制度，建立健全应急处置和通报机制，加强网络安全教育和上网行为管控，提高网络安全意识，保证核心应用、骨干网络的安全稳定运行,保证关键数据、关键应用的安全和可用性，进一步保障信息系统的运行效率。

3.运行维护管理体系

提高信息化网络运行维护水平，建立易于使用和维护，并具有较强集成性和可扩充性的集中运维管理体系。采用先进技术手段对网络设备、主干线路运行状况、服务器、数据库、应用服务等进行实时监控管理，实现故障自动报警、快速跟踪故障点。依靠智能化技术化的管理手段,解放人力资源，降低维护成本，提高维护效率。

四、实施计划

第一阶段：通过健全统一标准体系，搭建基础支撑平台，包括统一信息门户、身份认证平台、数据交换及共享平台，使学校各类信息资源得以有效积累，各部门数据得以交互共享，各应用系统得以互联互通。

第二阶段：进一步扩展和深化应用系统，以用户的服务需求为导向，推进全局业务应用和综合服务平台的建设，实现流程融合、协同工作、个性化服务；积极开展数据资源开发利用，建设面向各类用户的数据查询和分析应用，整体提升学校信息化应用的水平。

第三阶段：深化数据资源的利用，在高质量数据大量积累的基础上，建设辅助决策及数据分析类应用，为学校科学决策提供支持和服务，有力支撑学校综合竞争力的提升。

具体建设计划进度和责任单位见表1。

表1  校园信息化建设进度计划表

| 名称 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 云服务数据中心 | 开建 | 完成并试运行 | 使用、完善 | 网络教育管理中心 |
| 信息门户 | 开建 | 完成并试运行 | 使用、完善 | 网络教育管理中心 |
| 信息分类标准 | 开建 | 完成并试运行 | 使用、完善 | 网络教育管理中心 |
| 综合教务管理 | 完成并试运行 | 使用、完善 |  | 教务处、网络中心 |
| 网络教学平台及资源 | 开建 | 平台完成运行 | 资源完成 | 教务处、网络中心 |
| 协同办公 | 完成并试运行 | 使用、完善 |  | 两办、网络中心 |
| 科研管理 | 完成并试运行 | 使用、完善 |  | 科技处 |
| 研究生管理 | 完成并试运行 | 使用、完善 |  | 研究生处 |
| 资产管理 | 开建 | 完成并试运行 | 使用、完善 | 实验室和资产处 |
| 数字图书馆 | 开建 | 完成并试运行 | 使用、完善 | 图书馆 |
| 档案管理 | 完成并试运行 | 使用、完善 |  | 档案馆 |
| 节能监管 | 完成并试运行 | 使用、完善 |  | 后勤处和总公司 |
| 后勤管理 | 完成并试运行 | 使用、完善 |  | 后勤处和总公司 |
| 舆情监管 | 开建 | 完成并试运行 | 使用、完善 | 宣传部、网络中心 |
| 决策支持 | 开建 | 继续建设 | 初步完成 | 网络中心、各单位 |
| NFC一卡通升级 | 开建 | 完成并试运行 | 使用、完善 | 财务处、网络中心 |
| 实验室管理 | 开建 | 完成并试运行 | 使用、完善 | 实验室管理处 |
| 校友系统 | 开建 | 完成并试运行 | 使用、完善 | 校友办 |
| 党建平台 | 开建 | 完成并试运行 | 使用、完善 | 组织部、宣传部 |
| 对外合作平台 | 开建 | 完成并试运行 | 使用、完善 | 合作处、培训学院 |

五、保障措施

（一）健全管理组织

完善教育信息化工作领导小组和工作制度，建立信息化专家咨询委员会（由教育信息化领域的校内外专家、教授组成）。领导小组下设教育信息化办公室，负责组织、协调、管理与推进全校信息化建设工作，办公室设在网络教育管理中心。各院系、部门指定信息化建设分管领导和信息员，做好本单位信息化建设、沟通及系统的日常维护工作。

（二）完善规章制度

加强信息化制度建设，解决学校信息化建设资源分散、多头管理、各自为政等体制性障碍。科学、规范、合理地制定、修订包括资源内容、使用流程、运行维护、数据安全等各个层面的管理规章制度，建立、健全跨部门业务的协调机制，完善信息化建设的政策制度体系。

（三）保障资金落实

建立经费投入保障机制。制定教育信息化建设和运行维护保障经费标准等政策措施，在学校投入中加大对教育信息化的倾斜，保障教育信息化发展的资金需求。

加强项目与资金管理。统筹安排学校教育信息化经费使用，加强项目管理和经费监管，规范项目建设。实施教育信息化经费投入绩效评估，提高经费使用效率效益。

（四）创新体制机制

探索“互联网商业模式”与“教育需求和行政推动”相结合，“社会信息化”与“教育信息化”相结合，“企业专门技术队伍”与“学校专业教师队伍”相结合等信息化建设形式。建立信息化软硬件、应用系统及数据资源统一规划、审批、采购、管理制度。新建应用系统必须符合学校信息标准，经信息化工作主管部门技术审批通过后方可建设。

（五）加强队伍建设

推进学校信息化运行维护和技术服务机构建设，建设专业化技术支撑队伍和服务队伍。加强各二级单位信息化工作队伍建设，明确教育信息化人员岗位职责，制定相应的评聘办法。建立信息化技术与管理人员培训制度，保障学校信息化可持续发展的技术队伍。积极开展多种形式的知识培训，提高师生信息技术使用能力。

主题词：教育信息化  三年发展规划（2015-2017）  通知

河南工业大学校长办公室        2015年7月10日印发